| DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto | Projeto Sisplan.IFPE |  |  |  |
| Objetivos do Projeto |  |  |  |  |
| Implementar e homologar o sistema Sisplan.IFPE, para substituição dos sistemas Agatha e Geplanes, utilizados na gestão de riscos dos projetos implantados no IFPE. |  |  |  |  |
| Descrição Detalhada do Produto do Projeto |  |  |  |  |
| O Sisplan.IFPE é um software de análise e gestão de riscos que contempla os processos que compõe esse planejamento, desde a identificação e o monitoramento de riscos via plano de ações até a análise SWOT e relatórios com base nos indicadores estabelecidos para um projeto. Implementado em Python e Django, o Sisplan.IFPE conta ainda com uma interface online amigável ao usuário, intuitiva, flexível, simples e completa; permitindo que usuário estruture seu planejamento de riscos a partir da Unidade Organizacional, definindo o nível de abrangência do projeto e suas camadas de atuação. |  |  |  |  |
| Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação |  |  |  |  |
| Entregas |  |  | Critérios de Aceitação |  |
| 1º Status Report (Expo/Avaliação) |  |  | Plano de Projeto Preliminar detalhado e alinhado com expectativas do cliente e com o tempo para execução e entrega do projeto. |  |
| 1ª Release (Reunião com stakeholders) |  |  | Testes CRUD finalizados e erros reportados para correção devidamente incrementados. |  |
| 2ª Release (Reunião com stakeholders) |  |  | Testes funcionais e de aceite operacional finalizados e erros reportados para correção devidamente incrementados. |  |
| 2º Status Report (Expo/Avaliação) |  |  | EAP/lista de requisitos, Plano de gestão do escopo/requisitos, Cronograma, Plano de gestão do tempo detalhados e alinhados com expectativas do cliente e com o tempo para execução e entrega do projeto. |  |
| 3ª Release (Reunião com stakeholders) |  |  | Testes Beta finalizados e erros reportados para correção devidamente incrementados. |  |
| 4ª Release (Reunião com stakeholders) |  |  | Testes Gama finalizados e erros reportados para correção devidamente incrementados. |  |
| Apresentação Final (Expo/Avaliação) |  |  | Termo de Encerramento, Relatório de post-mortem/lições aprendidas no projeto, Orçamento/plano de custos, Plano de riscos/lista de riscos, Plano de qualidade/critérios de aceitação do produto detalhados e alinhados com expectativas do cliente e com o tempo para execução e entrega do projeto. |  |
| Premissas |  |  |  |  |
| Há interesse do cliente na implementação a integração. Os dois sistemas já estão implementados e funcionam corretamente de forma independente. Há conhecimento prévio dos processos que serão unificados e implementados no novo software. A equipe possui conhecimento técnico necessário para execução do projeto. Há recursos suficientes para execução do projeto. |  |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |  |
| Tempo disponível para o desenvolvimento do projeto. Disponibilidade do cliente e da equipe para alinhamento constante. Erros operacionais e não funcionais impossíveis de testar na versão piloto Sisplan.IFPE. |  |  |  |  |
| Data Inicial |  | Data final |  | Custo Estimado |
| 01/09/2020 |  | 14/11/2020 |  | R$87.750,00 |
| Elaborado por: Ananda Melo |  |  | Aprovado por: Matheus Brant |  |
| Recife, 27 de Setembro de 2020 |  |  |  |  |