| PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos do Projeto |  |  |  |  |
| Implementar e homologar o sistema Sisplan.IFPE, para substituição dos sistemas Agatha e Geplanes, utilizados na gestão de riscos dos projetos implantados no IFPE. |  |  |  |  |
| Projeto | Projeto Sisplan.IFPE |  |  |  |
| Data Registro | 26/09/2010 |  |  |  |
| Responsável (da parte cliente): | Marco Araujo |  |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): | Matheus Brant |  |  |  |
| Processo de gerenciamento das comunicações |  |  |  |  |
| Processo de descrever de forma detalhada e clara neste plano como as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, monitoradas e controladas com base nas necessidades de informação, requisitos das partes interessadas e os ativos organizacionais disponíveis. |  |  |  |  |
| Eventos programados para comunicação |  |  |  |  |
| Evento |  | Quando será realizado | Responsável |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 29/09/2020 | Matheus Brant |  |
| 1ª Reunião com o usuário final |  | 01/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 02/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 05/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 09/10/2020 | Matheus Brant |  |
| 1ª Release (Reunião com stakeholders) |  | 09/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 13/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 16/10/2020 | Matheus Brant |  |
| 2ª Release (Reunião com stakeholders) |  | 16/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 19/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 23/10/2020 | Matheus Brant |  |
| 3ª Release (Reunião com stakeholders) |  | 23/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 26/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 30/10/2020 | Matheus Brant |  |
| 4ª Release (Reunião com stakeholders) |  | 30/10/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião para definição da sprint |  | 03/11/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão da sprint |  | 06/11/2020 | Matheus Brant |  |
| Reunião de conclusão do projeto |  | 11/11/2020 | Matheus Brant |  |
| Processo de registro dos eventos de comunicação |  |  |  |  |
| Todas as reuniões realizadas com a equipe do Projeto Sisplan.IFPE são documentadas através da gravação de arquivos de áudio que são posteriormente fixadas na pasta compartilhada do Google Drive para que todos que não puderam comparecer presencialmente possam ter acesso ao que foi discutido e ficarem a par das demandas definidas. As reuniões remotas ocorrem todas as segundas via Google Meet e são registradas no Trello da equipe. |  |  |  |  |
| Estrutura de diretório do projeto |  |  |  |  |
| Foi definida uma estrutura de diretórios padronizada para o projeto e segurança de acesso correlacionada. Esta diretriz determina ainda o padrão de nomenclatura de todos os artefatos envolvidos. O propósito destes padrões é facilitar a legibilidade e organização dos arquivos, além de agilizar o acesso e comunicação de informações entre a equipe. |  |  |  |  |
| Frequência e critérios para atualização deste plano |  |  |  |  |
| Os eventos estão planejados para sofrer atualizações conforme os mesmos sejam cumpridos ao longo do andamento dos processos do projeto. Conteúdos de maior relevância como dados de escopo, uma vez definidos e revisados pelo cliente e pelo gerente de projetos, não estão previstos para modificação. |  |  |  |  |
| Elaborado por: Samuel Barbosa |  |  |  |  |
| Aprovado por: Matheus Brant |  |  |  |  |