| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 01/09/2020 | Matheus Brant | Elaboração Inicial |
| 1.1 | 04/10/2020 | Ananda Melo | Alteração do objetivo do projeto, após reunião com cliente. |
| 2.3 |  |  | Revisão do Programa de Melhoria Contínua |

Sumário

Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto	2

Gerenciamento da Qualidade	2

Processos de Gerenciamento da Qualidade	2

Requisitos de sucesso do projeto	2

Métricas da Qualidade	2

Ferramentas de Qualidade	3

Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação	4

GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO	4

Auditorias do Projeto e Revisões de Qualidade	4

Processos de Melhoria Contínua	4

Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto	5

CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO	6

Procedimentos de Inspeção	6

Procedimentos de Monitoramento	6

# Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto

O plano de gerenciamento da qualidade define quais são as métricas e padrões que serão usados no projeto assegurando a qualidade do serviço/produto, visando sempre a real necessidade do cliente.

# Gerenciamento da Qualidade

Para o gerenciamento da qualidade se faz necessária a criação de um plano de qualidade que seja aprovado e que apresente os principais processos de qualidade que serão utilizados.

O plano de qualidade precisa ser desenvolvido e ter sua aprovação na fase de planejamento do projeto, para que os padrões de qualidade utilizados sejam de fato aplicáveis ao projeto atual e suas necessidades.

## Processos de Gerenciamento da Qualidade

Garantia de Qualidade

Escolha dos requisitos de qualidade e também da medição de controle, para assegurar que padrões utilizados sejam de real utilidade para o projeto.

Realizar a melhoria contínua do processo, a fim de melhorar todo o andamento do projeto como também identificar possíveis mudanças que podem ser realizadas, adicionando processos necessários ou retirando processos desnecessários e assim melhorando a eficiência e eficácia do projeto.

Controle de Qualidade

Acompanhamento e registro dos resultados das atividades que foram pensadas para o gerenciamento da qualidade.

## Requisitos de sucesso do projeto

O projeto será considerado de sucesso se realizar suas entregas nas datas previstas e com aceitação por parte do cliente do que está sendo apresentado e se na data da entrega final tiver cumprido com o seu objetivo principal que é documentar e homologar a parte já existente do sistema Sisplan.IFPE

## Métricas da Qualidade

Fazer uso de documentação de arquitetura de software e criação de plano de testes para verificar e assegurar a qualidade do que produto entregue.

| Padrão | Descrição |
| --- | --- |
| Documento de Arquitetura de Software | Documento que apresenta a arquitetura do software que já está em desenvolvimento o Sisplan.IFPE |
| Plano de testes | Uso de ferramentas para testar software que se encontra em desenvolvimento. |

A seguir pode ser visto o requisito de qualidade que precisa ser atingido.

| Requisito de Qualidade | Ações para atingimento |
| --- | --- |
| Documentação e Homologação de Sistema. | - Utilizar documento de arquitetura de software para documentação de código já existente. - Utilizar plano de testes para verificar as funcionalidades já existentes e possíveis funcionalidades que venham a ser exigidas pelo cliente. - Deixar a documentação do código existente pronta para que futuras alterações ou novas solicitações já possam ter um documento para uso. |

## Ferramentas de Qualidade

| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniões de definição de sprint. | Reunião que serão realizadas semanalmente para definição de tarefas. | Toda semana, enquanto o projeto durar. | Gerente do Projeto |
| Reuniões de conclusão de sprint | Reunião para confirmação que as tarefas solicitadas foram cumpridas. | Toda semana, enquanto o projeto durar. | Gerente do Projeto |
| Reuniões com o cliente. | Reunião para verificação das reais necessidades do cliente. | Quando houver necessidade de esclarecimentos. | Gerente do Projeto |

## Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação

| Entrega | Critérios de aceitação | Quando será verificado |
| --- | --- | --- |
| Reunião com cliente. | - Documentação do código existente que se encontra em desenvolvimento. - Homologação do sistema que se encontra em desenvolvimento. | Ao término do projeto. |

# GARANTIA DE QUALIDADE DO PROJETO

## Auditorias do Projeto e Revisões de Qualidade

| Revisões de Qualidade | Data Prevista | Auditor responsável | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniões de sprint | Uma vez por semana. | Scrum master | Verificação dos trabalhos que estão sendo realizados para desenvolvimento do projeto. |

## Processos de Melhoria Contínua

O processo de melhoria contínua ajuda a detalhar e analisar as etapas dos processos, facilitando o gerenciamento e tornando o trabalho mais eficiente e eficaz.

O processo se baseia no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-ACT). Ao término de cada ciclo do projeto são observadas as lições aprendidas e quais foram os processos que  de alguma maneira agregaram na qualidade das entregas.

É de extrema importância que os processos sejam revisitados e monitorados para garantir que estão se desenvolvendo como foram pensados.

O ciclo PDCA é estruturado em 4 fases, seguem:

- Plan (Planejamento) – Fase responsável pelas metas e objetivos que devem ser alcançados;

- Do (Execução) – Fase onde o que foi pensado no planejamento começa a ser executado;

- Check (Verificação) – Fase responsável pela verificação da meta que foi planejada, se ela foi alcançada;

- Act (Ação corretiva) – Fase onde ocorre possíveis correções de problemas que podem aparecer no desenvolvimento de um projeto.

## Responsabilidades de Qualidade da Equipe do Projeto

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de projeto | Realizar reuniões para delegar as tarefas a serem cumpridas e os prazos. |
| Scrum Master | Maior contato com a parte operacional de fato do projeto, tendo mais visibilidade aos reais acontecimentos e necessidades da equipe e do cliente. |

# CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO

## Procedimentos de Inspeção

A inspeção é necessária para garantir que a qualidade do projeto está sendo mantida e também para realizar a ideia de melhoria contínua.

## Procedimentos de Monitoramento

Para que os requisitos de qualidade sejam alcançados será realizado o monitoramento dos indicadores como podemos visualizar na planilha Métricas da Qualidade Documentação e Homologação Sisplan.IFPE. Em seguida, link da planilha.

https://drive.google.com/file/d/1I4q8A-0FsvwS5HY59j1LmQZI5X9Lhr60/view?usp=sharing

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Ananda Melo | 01/09/2020 |