| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 01/09/2020 | Ananda Melo | Primeiro documento elaborado |

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

O Plano de gerenciamento de riscos é desenvolvido e precisa ser aprovado logo na fase de planejamento do projeto, pode ser visto como um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento do projeto.

O gerenciamento de riscos de um projeto é de extrema importância, é nele que é apresentado como os processos de riscos serão estruturados e executados, como foram identificados, suas classificações e suas análises, como também como serão controlados e monitorados.

Com a elaboração do Plano de Gerenciamento dos Riscos é possível reduzir os impactos negativos e aumentar a probabilidade de ocorrer eventos positivos.

# Gerenciamento dos riscos

## Processos de Riscos

Identificar os riscos

Primeiramente é feita a identificação dos riscos que podem acontecer e suas características.

Realizar a análise qualitativa dos riscos

Depois de identificados é necessário avaliar a exposição ao risco e depois disso priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.

Realizar a análise quantitativa dos riscos

Necessária a análise numérica dos riscos que foram identificados.

Planejar as respostas aos riscos

Planejamento das ações que serão tomadas para reduzir ameaças e aumentar as oportunidades.

Controlar os riscos

Realizar o monitoramento e controle de tudo que foi pensado durante o desenvolvimento do projeto.

## Documentos padronizados de risco

| Documento | Descrição | Template |
| --- | --- | --- |
| Plano de gerenciamento dos riscos | O Plano de Gerenciamento apresenta como os processos de riscos serão executados, com ele é possível reduzir danos e aumentar possíveis ganhos. | Plano de Gerenciamento dos Riscos Sisplan.IFPE.docx |
| Lista de riscos | A lista de riscos apresenta quais são eles, o tipos, quais os impactos, qual a probabilidade de acontecer, como também quais ações serão realizadas em cada um. | Lista de riscos Sisplan.IFPE.xlsx |

## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| GP | Responsável por garantir que todos os riscos foram identificados e tratados de maneira que venha a diminuir os impactos negativos e aumentar os positivos. Também cabe ao GP realizar o monitoramentos dos riscos e realizar a divulgação de informações relevantes. |
| Scrum Master | Responsável por repassar informações ao GP, pois está mais “perto” da equipe de produção, sendo assim, tem mais contato com os reais acontecimentos. |

## Ferramentas usadas

| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniões de sprint | Identificação e monitoramento dos riscos | No início e em todo o desenvolvimento do projeto. | Gerente do Projeto |

# Identificar os riscos

Nas reuniões de Sprint serão levantadas quais os riscos que podem vir a acontecer.

Como se trata de um equipe de pequeno porte, não teremos uma equipe voltada só para a identificação e monitoramento dos riscos.

O GP terá a maior parte da responsabilidade voltada para si mesmo, garantindo que os riscos foram identificados e estão sendo tratados da maneira correta.

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)

Sisplan.IFPE

Gerenciamento do projeto

Tempo

Planejamento

Controle

Comunicação

Técnico

Tecnologia

Desempenho

Qualidade

Externo

Cliente

Condições climáticas

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

A análise qualitativa vai priorizar os riscos de acordo com seus efeitos no projeto. Podemos usar a probabilidade de riscos e impactos que nos mostra como um risco pode influenciar no desenvolvimento de um projeto.

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

| Probabilidade | % de certeza |
| --- | --- |
| 1-Muito baixa | 0 a 20% |
| 2-Baixa | 20 a 40% |
| 3-Média | 40 a 60% |
| 4-Alta | 60 a 80% |
| 5-Muito Alta | > 80% |

Impacto

1-Muito baixo

2-Baixo

3-Médio

4-Alto

5-Muito Alto

O impacto vai variar de acordo com a área que será impactada.

|  | Muito baixo (Nota = 1) | Baixo (Nota = 2) | Médio (Nota = 3) | Alto (Nota = 4) | Muito alto (Nota = 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custo | Até 2% no orçamento | De 2 a 5% no orçamento | De 5 a 8% no orçamento | De 8 a 10% no orçamento | Acima de 10% no orçamento |
| Tempo | Até 2% no prazo total | De 2 a 5% no prazo | De 5 a 8% no prazo | De 8 a 10% no prazo | Acima de 10% no prazo |
| Escopo |  | Mudança impactará no custo | Mudança impactará no custo e no tempo | Mudança impactará no custo, tempo e qualidade |  |

O grau do risco (G = I * P) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.

Matriz de Probabilidade X Impacto

| Probabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 10 |  | 15 |  | 20 | 25 |  |
| 4 | 4 | 8 |  | 12 |  | 16 | 20 |  |
| 3 | 3 | 6 |  | 9 |  | 12 | 15 |  |
| 2 | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 | 10 |  |
| 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Impacto | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |

Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma:

- Vermelho: risco elevado;

- Amarelo: risco médio;

- Verde: risco baixo.

# Realizar a análise quantitativa dos riscos

A análise quantitativa pode nos mostrar de maneira numérica como os riscos podem impactar no desenvolvimento de um projeto de forma individual e consequentemente de maneira geral. É necessário que os riscos estejam bem definidos, para que existam reservas de custo e tempo programadas e disponíveis.

# Planejar as respostas aos riscos

Planejar as respostas aos riscos é onde ficam determinadas as ações que serão tomadas para melhorar as oportunidades e reduzir as ameaças.

Como a equipe existente tem um número reduzido de pessoas não existe uma parte dela voltada apenas para isso, sendo assim todos são responsáveis por essa análise e planejamento, tendo o GP a maior responsabilidade.

O plano de resposta aos riscos precisa observar muito bem os riscos e como eles foram classificadas nas análises qualitativas e quantitativas, pois as respostas são voltadas para cada tipo de risco e como ele afeta no desenvolvimento do projeto.

É necessário que os riscos sejam sempre evitados quando possível, mas, em casos isso não pode acorrer é muito importante que o risco seja usado de forma positiva, caso isso possa acontecer, em casos em que os riscos são negativos mitigar e aceitar o que ocorreu, trabalhando para que os efeitos negativos sejam os menores e o projeto não tenha seu objetivo atrapalhado.

# Controlar os riscos

Sendo o GP o maior responsável pelo plano de riscos, ele será responsável pelo acompanhamento e controle dos riscos. Uma vez que o plano é desenvolvido no início do projeto ele precisa ser acompanhado e revisado sempre que necessário, pois riscos podem acontecer em todo o andamento do projeto.  Os planos de resposta também podem ser alterados com o tempo, já que os próprios riscos podem passar por mudanças, seus planos de resposta precisam acompanhar essas mudanças.

Nas reuniões de Sprint que ocorrerão semanalmente poderá ser realizado um controle de quais riscos podem ter sofrido alterações e quais os trabalhos que serão realizados para um melhor tratamento dos mesmos.

Este processo consiste de:

- Identificação, análise e planejamento de riscos novos;

- Monitoramento de riscos já identificados anteriormente;

- Análise dos riscos existentes levando em consideração as mudanças ocorridas;

- Reavaliar o plano de respostas e a sua aplicação;

- Determinar se os fatos iniciais do projeto ainda são válidos;

- Determinar se as políticas e os procedimentos do plano de gestão de risco estão sendo seguidas;

- Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Ananda Melo | 01/09/2020 |