# Objetivos

Este documento tem o objetivo de registrar as lições aprendidas no projeto Sisplan.IFPE de modo a aperfeiçoar principalmente os processos de gerenciamento de projeto.

# Planejado x Realizado

## Os objetivos foram atingidos?

O objetivo do projeto foi documentar e homologar o sistema Sisplan.IFPE que está em desenvolvimento para substituição dos sistemas Agatha e Geplanes. Essa documentação foi realizada por meio de um documento de arquitetura de software e um plano de testes.

## O Projeto atendeu o escopo?

Sim. O projeto seguiu as orientações que foram apresentadas no escopo.

## O Projeto foi entregue dentro do prazo?

Sim. O projeto teve sua conclusão e entrega dentro do prazo estabelecido.

## O Projeto foi entregue no orçamento?

Sim. O projeto seguiu dentro do orçamento que foi estipulado.

- Os níveis de qualidade foram adequados?

Sim. Os níveis de qualidade atenderam as necessidades do projeto.

## Que riscos se materializaram? O seu tratamento foi adequado?

Ocorreu a alteração no objetivo inicial do projeto, depois de realizadas algumas reuniões, ficou claro que o objetivo inicial não poderia ser alcançado, sendo assim o projeto foi todo repensado e reestruturado.

O plano de alocação da equipe e o plano de qualidade foram adequados?

Inicialmente o projeto tinha um objetivo e uma definição dos papéis dos membros da equipe, posteriormente com a alteração do objetivo do projeto, também foram feitas alterações nos papéis que cada pessoa deveria desenvolver.

# Processos de gerenciamento de projetos

## Pontos fortes

A comunicação frequente entre a equipe e também com os clientes  é de extrema importância, pois é assim que os pontos mais importantes são definidos.

As reuniões de retorno para acompanhar o andamento do projeto e o controle das atividades que precisam de acompanhamento.

## Pontos fracos

A dificuldade de acertar as agendas dos membros da equipe com os clientes.

# Recomendações e lições aprendidas a serem adotadas para os próximos projetos

Sempre está aberto a possíveis alterações, mesmo que elas envolvam todo o objetivo do projeto. Às vezes, o que foi pensado e estruturado não funciona muito bem na prática, e aceitar que existem objetivos que não podem ser alcançados, previne o fracasso de um projeto.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Ananda Melo | 13/11/2020 |