| TERMO DE ABERTURA DE PROJETO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto | Projeto Sisplan.IFPE |  |  |
| Objetivos do Projeto |  |  |  |
| Implementar e homologar o sistema Sisplan.IFPE, para substituição dos sistemas Agatha e Geplanes, utilizados na gestão de riscos dos projetos implantados no IFPE. |  |  |  |
| Justificativa do Projeto |  |  |  |
| Estabelecer sincronia e otimização nos processos de elaboração do plano de gerenciamento de riscos. |  |  |  |
| Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto |  |  |  |
| Implementar um software intuitivo, completo e com alta usabilidade e performance, que possa ser registrado pelo cliente. Proporcionar ao usuário final a otimização do tempo de elaboração e manutenção do plano de riscos. Evitar retrabalho ao integrar funcionalidades do Agatha e do Geplanes no mesmo software. |  |  |  |
| Premissas |  |  |  |
| Há interesse do cliente na implementação a integração. Os dois sistemas já estão implementados e funcionam corretamente de forma independente. Há conhecimento prévio dos processos que serão unificados e implementados no novo software. A equipe possui conhecimento técnico necessário para execução do projeto. Há recursos suficientes para execução do projeto. |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |
| Tempo disponível para o desenvolvimento do projeto. Disponibilidade do cliente e da equipe para alinhamento constante. Erros operacionais e não funcionais impossíveis de testar na versão piloto Sisplan.IFPE. |  |  |  |
| Principais Riscos Identificados |  |  |  |
| Gerenciamento do tempo disponível para execução do projeto. Falha no alinhamento de expectativas do cliente, desenvolvedor e usuário final. |  |  |  |
| Data Inicial |  | Data final | Custo Estimado |
| 01/09/2020 |  | 14/11/2020 | R$87.750,00 |

| Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Função / Papel | Responsabilidades / Expectativas |  |
| IFPE | Patrocinador | Fornecer recursos financeiros para execução do projeto. |  |
| Prof. Marco Araujo | Cliente | Aprovar o planejamento do projeto e a execução de cada fase. |  |
| Matheus Brant | Gerente de Projetos | Gerir o projeto, estipular e monitorar prazos, liderar a equipe. |  |
| Ananda Melo | Scrum Master | Assegurar que a equipe respeite e siga os valores e as práticas do Scrum. |  |
| Vinícius Rosa | Product Owner | Responsável pela interação entre o cliente e os desenvolvedores, identificar problemas, atuar como uma ponte cliente/equipe. |  |
| Samuel Barbosa | PMO | Definir e zelar pela manutenção dos padrões de gerenciamento de projetos empresariais. |  |
| Vinícius Braga | Desenvolvedor | Desenvolver o software e preparar os artefatos de entrega. |  |
| Gabriel Oliveira | Tester | Testar o software e preparar os artefatos de entrega. |  |
| Paulo Marcelo | Usuário Final | Validar a usabilidade do software que será implementado. Fornecer informações das regras de negócio já utilizadas nos processos. |  |
| Marcos e Entregas Principais |  |  |  |
| Produto / Marco |  |  | Data Limite |
| Kick-off do Projeto (Expo/Avaliação) |  |  | 08/09/2020 |
| 1º Status Report (Expo/Avaliação) |  |  | 30/09/2020 |
| 2º Status Report (Expo/Avaliação) |  |  | 21/10/2020 |
| Apresentação Final (Expo/Avaliação) |  |  | 14/11/2020 |
| Elaborado por: Vinícius da Rosa Silva. |  |  |  |
| Aprovado por: Matheus Ribeiro Brant Nobre. |  |  |  |